鹿寨县水利局2025年上半年工作总结及

下半年工作计划

2025年上半年，在县委、县政府的坚强领导下，我局紧紧围绕水利工作重点稳扎稳打，水利工程建设项目顺利推进，防汛抗旱工作有序开展，水资源管理与保护成效显著，河长制工作不断深化，农村水利基础设施进一步完善，党建与队伍建设持续加强。

一、2025年上半年工作总结

（一）防汛抗旱，筑牢安全“生命线”

责任落实上，明确并公示83座水库及5座电站责任人，发放职责告知书，强化责任意识，制定挂点督导安排表，提供组织保障。隐患排查整治扎实开展，汛前、汛中多轮排查，建立台账并逐级整改，确保早发现、早消除。修订各级防御预案，优化水利局本部应急预案，提高应急处置效率。高效维护山洪灾害监测预警设备，为监测预警提供技术支撑。物资储备充足，按要求储备各类防汛物资且全部到位。严格执行24小时防汛值班，保障信息畅通，及时发送预警短信。组织古偿河水库防汛演练，深入基层宣传防汛知识，提升群众意识和能力。

（二）投资建设，细耕水利规划“责任田”

- 投资计划申报成果显著。截至6月，已申报中央财政水利发展资金项目18个，申报资金达3.26亿元；申报中央预算内水利建设投资计划项目2个，申报资金1.3亿元；申报水利厅部门预算补助市县水利项目投资计划项目29个，申报资金1.18亿元。这些资金的申报为县水利建设项目提供了坚实的资金保障；前期工作扎实推进。重点推进15个水利项目前期工作，估算总投资35亿元。其中鹿寨县洛清江治理工程已完成可研报告招投标工作，有望成为“十五五”开工项目；中小河流治理项目7个，古偿河、福龙河、中渡河等3个项目已完成初设批复，其他4个项目也在有序推进中；中型灌区续建配套与现代化改造项目5个，石榴河灌区已完成立项建议报告审查，其余4个已完成立项建议报告编制；城乡供水一体化小型引调水项目已完成可研报告编制及技术审查；里定灌区项目处于可行性调查论证阶段。因前期工作扎实、储备项目多，县水利局得到市水利局表扬；项目推进成效良好。通过建立清单，实行清单管理，精准把握项目前期推进节奏，做好项目储备。在项目推进过程中，各项工作有序推进，为后续项目实施奠定了坚实基础。

- （三）工程建设，奏响奋进“三部曲”

- 一曲竣工验收欢歌：成功完成黄芽、纳马水库除险加固工程竣工验收，白合、高山水库除险加固项目也顺利通过完工验收，这标志着相关水库的安全性能与运行效率得到显著提升，为区域水利安全筑牢根基，保障周边地区农业灌溉、居民用水以及生态平衡；二曲复工建设强音：洛清江水环境治理项目与石榴河脚板洲河段抢险段相继实现复工，并且抢险段工程已于5月底顺利完工，这一举措不仅重新激活了重点水利项目的推进节奏，更为改善河流水环境、增强防洪减灾能力按下“快进键”，在一定程度上缓解区域洪涝风险；三曲项目推进节奏律动：8个饮水提升项目的开工实施，进一步优化农村饮水条件，提升供水保障水平，为乡村振兴注入水利活力。同时，积极推进在建项目建设与监管，强化已完工项目结算审计、验收资料整理、移交及竣工验收等流程，确保项目合规落地、长久惠民。推进19个小型农田水利项目建设，目前已有12个项目开工实施，其中已完工4个，项目的实施提高灌溉保证率与抗旱能力，显著改善农田灌溉条件，减少“靠天吃饭”的依赖，有效应对干旱等自然灾害，保障农作物适时适量灌溉。实施后期扶持项目5个，涵盖了基础设施建设、产业发展等多个领域。其中，江口乡冲口屯水库移民人居环境提升工程已完成工程量的90.1%，预计将于下半年全面建成投入使用。该项目总投资为409万元，目前已完成投资380万元，为移民群众的生产生活带来了实实在在的改善。

（四）河长制工作，擦亮河湖管护“新名片”

日常工作扎实推进。一是各级河长巡河尽责：顺利完成各级河长动态管理和巡河任务，县级河长巡河达45次，乡级311次，村级1737次，均符合巡河要求，为及时掌握河湖状况提供了坚实保障；二是四乱问题有效清理：高效复核上级推送的11处“四乱”图斑，完成10处销号，还自主发现并处理8处“四乱”问题，清理水上违建物5处、水面水葫芦2处，有力改善了河湖环境；三是涉河项目监管有力：对里定大桥等3处涉河建设项目开展检查，督促办理相关手续，目前防洪影响评价报告书已通过初审，保障了涉河项目规范推进。美丽河湖卓有成效。一是创新申报幸福河湖项目：积极申报石榴河（六往村段）“美丽幸福”河湖项目，预计10月完成升级打造并申请验收，为河湖美丽升级注入新活力；二是推进一河一策修编工作：按计划推进23条河流“一河一策”修编，已形成初稿并征求各方意见，为精准管护河湖奠定基础；三是入河排污口巡查常态化：组织巡查专班开展168人次的排污口巡查，发现问题及时反馈整改，确保河湖水质得到有效保护。

- （五）水库产权管理改革推进工作：把握改革“风向标”

- 一是产权管理“先行先试”。我县为2025年自治区水库产权管理工作“先行先试”县，需在2025年底前基本完成县域范围内83座水库产权确权工作。目前我局已委托第三方推进试点工作，其中古尝河水库已取得枢纽建筑物产权证，实现鹿寨县水库产权登记发证“零”突破，里头村水库产已完成水库产权登记材料公告并提交不动产中心办证，四角水库已完成权籍调查提交质检。此外，我单位已联合县自然资源与规划局起草编制工作方案及征求意见报政府批复，目前工作方案已经鹿寨县第十八届人民政府111次常务审议通过，现正按程序行文申请产权管理工作经费。二是“四方联动、两股融合”，开创水库运管新篇章。2025年，拟对龙母、欧阳等10座条件相对成熟的水库实施“四方两股”管理模式，通过出让水库水面使用权和经营权，引入企业参与水库建设与管理，形成利益共同体。同时，通过组织库区周边群众参与水管护理，使他们成为水库管理的利益相关者，共享合作开发成果。目前该项改革已纳入2025年小型水库维修养护资金项目；现阶段，龙母水库已委托第三方开展资产评估及水面招租工作；同时我单位已组织各乡镇及相关单位完成县域范围内83座水库建立“四方两股”模式调查摸底工作并建立台账。

（六）农村水利，涵养农水农电“硬功夫”

着力推进前期工作。2025年鹿寨县农业水价综合改革巩固提升项目（二排河灌区）是已申报的中央预算内水利建设投资计划项目，已获投资207万元，该项目将实现二排河灌区进一步提高节水、减负、增效目标，为我县农业水资源管理提供了可复制经验；进一步加强小型农业水利设施建设与管护攻坚行动通过2025年小型农业水利设施建设与管护攻坚行动渠长制激励资金项目，我们选取4个典型项目，参照小型水库管理办法管理山塘，河长制管理水渠，采取边试行边完善的方式，进一步强化小型农业水利设施的保护管理，建立起权责明晰、经费稳定、模式有效的长效管护机制，逐步解决“有人建、无人管、无钱养”的历史难题，让小型水利设施持续发挥“命脉”作用。

（七）水资源管理，打好节约与保护“组合拳”

节约水资源方面，鹿寨县水资源管理与水土保持站上半年战果丰硕。水土保持补偿费与水资源费征收工作高效推进，分别完成301.918504万元和160.82万元的征收任务。市局取水户在线安装11处，取水监督检查80次，证照系统治理和用水台账255本全部完成，年度用水计划用水总结审核及用水直报系统1-2季度填报工作有序开展。同时，抓住世界水日、中国水周契机，深入企业节水宣传2次，多举措促进水资源节约高效利用；在保护水资源方面，成效同样显著。上半年完成水土保持行政检查3次，水资源行政检查20次，发现问题全部整改到位。鹿寨县2025年拉站河项目区小流域综合治理提质增效项目工程措施和林草措施预算审核完成，待资金下达后即可开展招投标。此外，完成水利部图斑复核16处、生产建设项目自主验收11个，下发水土保持整改通知30个，立案调查3个，完成结案1个处罚金12万元。

（八）政策法规，常念法律法规“紧箍咒”

以习近平法治思想为引领，紧密围绕省市县相关文件精神，稳步推进水利政策法规工作。法规体系完善方面，修订了《鹿寨县水利局河道采砂管理办法（暂行）》，结合本地实际新增条款，使办法更贴合执法为民宗旨，同时开展规范性文件清理，出台了鹿寨县水库工程产权管理工作方案。普法宣传及执法培训方面，借助“世界水日”“中国水周”等主题宣传扩大水法知识覆盖面，开展“水利法规进企业”活动强化企业依法用水意识，举办水利法规专题培训班提升执法人员能力。日常采砂监督管理方面，加强执法巡查，严防河道非法采砂，积极配合县审批局优化营商环境。

- （九）水库移民工作，上好移民安置后扶工作“助推器”

做好水库移民安置验收工作。一是鹿寨县古偿河水库工程。《广西柳州市鹿寨县古偿河水库工程建设征地移民安置设计变更报告》已编制完成并已按要求上报鹿寨县人民政府等待审批。已支付300万给拉沟乡人民政府用于古偿河水库工程拉沟乡淹没区征地，进一步推动移民安置工作。二是大藤峡水利枢纽工程。大藤峡水利枢纽工程下闸蓄水已蓄水到正常水位61m，我局将持续与涉及乡镇相关人员对接，做好库区维稳工作。另外，我局已聘请第三方专业资料部门对以上移民安置资料进行档案整理、数字化加工服务,为古偿河水库工程移民安置验收、大藤峡水利枢纽工程鹿寨库区移民安置初级验收做准备。水库移民后期扶持工作。在产业发展项目方面，积极探索创新模式，鼓励移民参与特色产业经营。例如，柳州市鹿寨县鹿寨镇集体经济蛋鸡产业园项目，通过“公司 + 移民户”的合作模式，带动了鹿寨镇全体移民户参与产业发展，预计户均增收300元以上。为提高移民的就业创业能力和综合素质，上半年组织了多期移民技能培训活动。共培训移民200人次，培训内容涉及农业种植技术、农产品加工、家政服务等实用技能。通过培训，移民的就业竞争力得到明显提升，已有20%的参训移民实现了就业或创业。

- （十）党建引领：走好人才引领“先手棋”

在理论学习方面，落实“第一议题”“首课”制度，集中学习35次，通过“集中+自学”方式，筑牢党员干部思想防线，组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育活动，完成问题查摆与整改，提升党组织凝聚力。先锋引领作用凸显，利用“水利学堂”“初心学堂”加强自身建设，树立榜样墙，激发员工工作积极性。组织建设不断强化，规范党员管理，优化党支部设置，加强中层及青年干部培养，评选10名师父开展“传帮带”活动提升干部能力。队伍建设方面，做好人事档案管理、岗位竞聘与招聘等工作，为水利事业汇聚人才；党风廉政建设持续推进，开展“动婆婆嘴守初心”活动，加强作风建设与监督执纪，确保队伍风清气正。深化“清廉河湖”品牌建设，一深入贯彻中央、自治区、柳州市和鹿寨县关于整治群众身边不正之风和腐败问题整治“再狠抓两年”的决策部署，迅速传达学习研究部署整治工作，研究制定《鹿寨县农村水利项目建设突出问题专项整治实施方案》《鹿寨县整治农村供水工程运行管理不到位等问题工作方案》及《全县整治农田水利灌溉工程问题工作方案》等3个方案。聚焦农村供水工程和农田水利灌溉工程项目建设主体责任落实不到位等10类问题，组织县水利系统、乡镇以及相关单位开展全覆盖、地毯式、无死角、无盲区排查。经全覆盖排查，梳理研判目前查摆出我县农村水利项目建设突出问题和农村供水工程运行管理不到位等问题共18个，针对重点突出问题，逐一建立问题清单，制定整改措施，明确具体责任单位、责任人和整改时限，分类施策，精准整改。截止2025年6月12日，已完成整改14个问题，未完成整改4个问题，未完成整改的问题均计划于年内完成整改，及时解决群众急难愁盼的农村供水问题。

二、存在的问题与不足

- 部分水利工程受资金短缺等因素影响，进度滞后于计划，制约整体效益发挥；抗旱设施管理水平不高，管理体制和机制不完善；面对极端天气，抗旱应急水源储备不足，抗旱基础能力建设有待加强。部分地区节水意识淡薄，节水激励机制不完善，节水工作推进难度较大；农村饮水工程维修养护经费不足；城乡一体化建设阻力大。现有工程规模小、分布散，受资金限制难以集中推进城乡供水一体化项目，规模化供水率提升缓慢等等。

三、2025年下半年工作计划

（一）加快水利工程建设。加强项目资金筹措与管理，积极争取上级资金支持，多渠道筹集建设资金，确保重点水利工程资金足额到位；制定详细的工程进度计划，强化施工组织与调度，优化施工方案，解决征地拆迁等难点问题，确保各项工程按计划推进，力争年底前完成年度建设任务；严格工程质量监管，建立健全质量管控体系，加大监督检查力度，落实工程质量终身责任制，打造优质水利工程。

（二）强化防汛抗旱减灾。密切关注天气变化，加强雨水情监测预报，完善防汛抗旱预警机制，提高预警信息发布的及时性与准确性；补充防汛物资储备，更新老化设备，加强物资日常管理与维护，确保关键时刻拿得出、用得上。加强防汛抢险队伍建设与培训演练，提升应急抢险能力；制定完善的抗旱预案，加强抗旱水源统一管理和调配，加大抗旱投入，实施应急抗旱工程，确保城乡居民生活用水安全，努力减轻干旱对农业生产的影响。

（三）加强水资源管理与保护。强化水资源调配管理，科学制定用水计划，优化配置水资源，保障重点区域、重点行业用水需求；深入推进节水型社会建设，加大节水宣传力度，落实节水激励政策，推广节水新技术、新工艺，提高水资源利用效率；加强饮用水水源地保护，加大水污染防治力度，推进水生态修复工程，改善水生态环境质量。完善水资源监控体系，提高监测数据质量与管理水平。

（四）深化河长制工作。加强河长培训，提升基层河长履职能力与业务水平，建立健全河长考核评价机制，压实河长责任；完善部门联动机制，加强信息共享与沟通协作，定期开展联合执法行动，严厉打击涉河违法违规行为，解决河湖管理保护突出问题。利用信息化手段提升河长制工作效能，加强河湖巡查管理，及时发现问题并督促整改，打造“智慧河长”管理模式。

（五）推进水库产权管理改革工作。2025年底前基本完成县域范围内83座水库产权确权工作。在试点水库试行成功的基础上总结提炼经验，出台相关办法及操作路径，为全面铺开水库产权管理工作打好基础；在征求各乡镇意见后对具备条件的水库按“四方两股”模式完成转换，进一步深化水库运管改革，盘活水库资源，大步迈开水库运管新步伐。

（六）夯实农村水利基础。继续推进农村饮水安全巩固提升工程，加强水质监测与管理，探索建立稳定的供水保障机制，提高农村饮水安全水平；加强农田水利设施维修养护，落实管护责任主体与资金，建立长效管护机制，确保农田水利设施良性运行，为农业稳产增产提供水利支撑。

（六）提升党建与队伍建设水平。深入开展党建工作，强化政治理论学习，加强党组织建设，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以党建引领水利事业高质量发展；加强干部职工培训教育，制定系统的培训计划，开展多形式、多层次的业务培训与交流活动，提升干部职工专业技能与综合素质。加大水利人才引进力度，优化人才结构，为水利事业发展注入新活力。

总结上半年工作成效，正视存在的问题，明确下半年工作方向与重点任务。鹿寨县水利局全体干部职工将秉持初心使命，砥砺奋进，全力推动水利事业再上新台阶，为全县经济社会发展和人民群众幸福生活提供坚实的水利保障。

鹿寨县水利局

2025年6月17日